# Planification et Organisation du Projet : Création d'un Portfolio avec GitHub Pages

## Étapes du Projet et Durée Estimée

* Modélisation du projet en UML (2h)
* Création du dépôt GitHub (10 min)
* Initialisation du projet (10 min)
* Configuration de GitHub Pages (10 min)
* Choix et installation d’un thème Jekyll (1h)
* Création des pages principales (30 min)
* Rédaction du contenu des pages (5h)
* Personnalisation du design CSS (4h)
* Ajout des projets et images (1h)
* Déploiement sur GitHub Pages (1h)
* Vérifications finales et ajustements (1h)

Durée Totale Estimée : 16h

### Lundi 25/11 (10h30 - 12h30) (2h)

- Modélisation du projet en UML (2h).

### Mercredi 04/12 (8h30 - 12h30) (4h)

- Création du dépôt GitHub (10 min).

- Initialisation du projet (10 min).

- Configuration de GitHub Pages (10 min).

- Choix et installation du thème Jekyll (1h).

- Création des pages principales (30 min).

- Rédaction initiale des contenus (2h).

### Lundi 09/12 (8h30 - 12h30) (4h)

- Finalisation de la rédaction des contenus (3h).

- Début de la personnalisation du design CSS (1h).

### Prolongation après 09/12 (à planifier selon disponibilité) (6h)

- Finalisation de la personnalisation CSS (3h).

- Ajout des projets et images (1h).

- Déploiement sur GitHub Pages (1h).

- Vérifications finales et ajustements (1h).

### Portfolio:

-CV

-Projet

-Compétence

-Formation

-Exemple CSS

-Construction

-Du portfolio

-Métrologie UML